Основание - Дефектный акт от 13.03.2009г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  63

на работы по разметке проезжей части дороги по улицам г. Владикавказа

Сметная стоимость -

499,480 тыс.руб

V

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | ед. изм. | Количеств о | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарататы | Всего | Основно й зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарпла ты | Проч. материал ы | Осн. матсриачы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | кальк. № 1 СОРГЦЦ 2008 (0) | Горизонтальная разметка-Осевая линия | км | 16,68 | 3268 | 98 | 409 | 70 | 54510 | 1635 | 6822 | 1168 | 46053 |  |
| 2 | кальк. № 2 СОРГЦЦ 2008 (0) | Горизонтальная разметка-Зебра, искуственные неровн. | 10м2 | 61,8 | 441 | 47 | 179 | 24 | 27254 | 2905 | 11062 | 1483 | 13287 |  |

ИТОГО:	81764	4540	17884        2651	59340	0

| Итого | 81764 | 4540 | 17884 | 59340 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Автомобильные дороги. Коэф.0,94 (1, 2)

| Накладные расходы | 1,42 | 10211,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль | 0,95 | 6831,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 98806,67 | 4540 | 17884 | 59340 | 0 |
| Непредвиденные затраты 2% |  | 1976,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 100782,8 | 4540 | .17884 | 59340 | 0 |
| В текущих ценах | 4,2 | 423287,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | ,423287,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 76191,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 499479,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дефектная ведомость на работы по разметке проезжей части дороги по улицам г. Владикавказа

от 13.03.2009г.	г.Владикавказ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Председателя комиссии - зам. начальника УДСБ и О- Ваниева С.К.

гл. специалиста УДСБ и О - Гиоева И.А.

ведущего специалиста УДСБ и О - Цахилова А.А.

при обследовании улиц г. Владикавказа выявили ряд следующих работ подлежащих

выполнению на устройство горизонтальной разметки краской:

| №/пп | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Горизонтальная разметка краской проезжей части дорог: |  |  |
| 1 | Искуственные неровности, в т.ч. | м2 | 223,9 |
|  | М.Пехотинцев | м2 | 45,9 |
|  | К.Маркса | м2 | 12,3 |
|  | Кесаева | м2 | 6,2 |
|  | Х.Мамсурова | м2 | 12 |
|  | А. Кесаева | м2 | 7,8 |
|  | Дзусова | м2 | 11,5 |
|  | Весенняя-шк. № 42 | м2 | 11,5 |
|  | Весенняя дом № 8 | м2 | 4,7 |
|  | Тельмана-шк. № 15 | м2 | 9,8 |
|  | Калинина-Леваневского | м2 | 4,8 |
|  | ГИБДД | м2 | 2,7 |
|  | Коцоева-г-ца "Владикавказ" | м2 | 4,3 |
|  | Коцоева-Ларионова | м2 | 3,8 |
|  | Гагарина-шк. № 44 | м2 | 4.6 |
|  | З.Космодемьянская-лицей №16 | м2 | 2,6 |
|  | Галковского-шк. № 39 | м2 | 3 |
|  | Кесаева-шк. № 22 | м2 | 7,8 |
|  | Дзусова-шк. № 46 | м2 | 6 |
|  | Тельмана-шк. № 15 | м2 | 9,6 |
|  | Леваневского-шк. № 24 | м2 | 12 |
|  | Леваневского-Х.Мамсурова | м2 | 12 |
|  | Калинина-Леваневского | м2 | 5 |
|  | Ардонская-Дзержинского | м2 | 10 |
|  | с.Гизель(федеральная дорога) | м2 | 14 |
| 2 | Зебра, в т.ч. | м2 | 394,1 |
|  | пр. Коста-Зоопарк | м2 | 22,4 |
|  | Вечный Огонь | м2 | 76,8 |
|  | Дом Печати | м2 | 22,4 |
|  | Красногвардейская | м2 | 59,2 |
|  | пр.Коста- Гадиева | м2 | 101,3 |
|  | Гадиева-шк. №21 | м2 | 19,2 |
|  | Иристонская-Пожарского | м2 | 92,8 |
| 3 | Осевая линия в т.ч.: | км | 16,68 |
|  | Красногвардейская-вся | км | 1,62 |
|  | Гадиева-вся | км | 4,42 |
|  | Въезд в город Арх. шоссе | км | 1,56 |
|  | Въезд в город Беслан. шоссе | км | 2,32 |
|  | Московская от Арх.круга до Калинина | км | 3,68 |
|  | Московская-Цоколаева (островки безо! | км | 0,58 |
|  | Пожарского от Леонова до Николаева | км | 2,5 |