ПРОЕКТ

Приложение к

постановлению администрации

местного самоуправления г.Владикавказа

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Информатизация АМС г.Владикавказа»**

**г. Владикавказ**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование Программы | | Муниципальная программа «Информатизация  АМС г.Владикавказа» (далее - Программа) | | | |
| 2. Основание для разработки Программы | | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009  №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.04.2011 №63-ФЗ  «Об электронной подписи», от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», от 08.06.2011 №451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» Закон Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» | | | |
| 3. Заказчик Программы | | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа | | | |
| 4. Руководитель Программы | | Начальник Отдела информационных технологий и связи АМС г.Владикавказа | | | |
| 5. Разработчик Программы | | Отдел информационных технологий и связи  АМС г.Владикавказа | | | |
| 6. Цели Программы | | Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры;  обеспечение защиты информации. | | | |
| 7. Основные Задачи Программы | | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа;  оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;  обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;  предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;  приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;  создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях;  создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ;  приобретение электронных подписей;  организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн);  аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ). | | | |
| 8. Целевые показатели и индикаторы Программы | | Обеспечение доступа сотрудников АМС г.Владикавказа  к справочно-правовым и ведомственным информационным системам:  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%.  Доля муниципальных служащих, обеспеченных телефонной связью:  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%.  Доля муниципальных служащих, обеспеченных доступом к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях:  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%.  Количество образовательных учреждений, имеющих доступ к сети интернет  2021 год – 110;  2022 год – 110;  2023 год – 110.  Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым ресурсам АМС г.Владикавказа:  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%.  Доля муниципальных служащих, обеспеченных современным техническим оборудованием:  2021 год – 60 %;  2022 год – 80%;  2023 год – 100%.  Количество образовательных учреждений, на территории которых установлены камеры видеонаблюдения:  2021 год – 110;  2022 год – 110;  2023 год – 110.  Количество камер видеонаблюдения, функционирующих на общественных территориях муниципального образования г.Владикавказ:  2021 год – 400 ед;  2022 год – 400 ед;  2023 год – 400 ед.  Доля муниципальных служащих, уполномоченных на осуществление юридически значимого электронного взаимодействия и обеспеченных электронными подписями:  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%.  Уровень организации защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн):  2021 год – 40 %;  2022 год – 60 %;  2023 год – 100%.  Обеспечение защиты государственной тайны (ГТ):  2021 год – 100 %;  2022 год – 100 %;  2023 год – 100%. | | | |
| 9. Сроки и этапы реализации Программы | | I. Первый этап - 2021 год;  II. Второй этап - 2022 год;  III. Третий этап - 2023 год. | | | |
| 10. Исполнители основных мероприятий Программы | | Отдел информационных технологий и связи, структурные подразделения АМС г.Владикавказа | | | |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы | | Всего: | 2021 | 2022 | 2023 |
| Общий объем финансирования (тыс. руб.): |  |  |  |  |
| в том числе: | | 113 971 | 38 923 | 38 011 | 37 037 |
| бюджет г.Владикавказ | | 113 971 | 38 923 | 38 011 | 37 037 |
| бюджет РСО-Алания | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 12. Ожидаемые результаты реализации Программы | | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов;  обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи;  наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях;  наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях;  обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой;  повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений г.Владикавказа;  повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб;  обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия;  обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа;  обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа | | | |

1. **Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможности использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом выполнения решений и результатами управления. Это может быть достигнуто за счет обеспечения автоматизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в АМС г.Владикавказа проведены мероприятия по совершенствованию  программно-технической инфраструктуры   
АМС г.Владикавказа, развитию системы электронного делопроизводства и документооборота «Дело», организации защиты персональных данных, обрабатываемых в АМС г.Владикавказа, построению системы IP-телефонии с организацией контакт-центра в АМС г.Владикавказа, организации взаимодействия с Системы межведомственного электронного взаимодействия и с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, созданию информационной системы градостроительной деятельности, организации бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения в образовательных учреждениях АМС г.Владикавказа и на территории муниципального образования г.Владикавказа.

Поддержание данной инфраструктуры является необходимым условием обеспечения эффективной работы АМС г.Владикавказа и ее структурных подразделений.

Также в АМС г.Владикавказа необходимо проведение работ по обеспечению информационной безопасности и защите информационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционированного доступа к информации ограниченного распространения.

Все эти задачи, направленные на поддержание существующей ИКТ инфраструктуры и обеспечение защиты информации, обрабатываемой в АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных ее подразделений. Решение данных задач требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных мероприятий и обеспечения согласованности действий, для чего необходима единая концептуальная основа информатизации и программный подход.

**2. Цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение защиты информации.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа;

оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для АМС г.Владикавказа;

обеспечение доступа к сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;

предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для   
АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений;

приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;

создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях;

создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ;

приобретение электронных подписей;

организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн);

аттестация, контроль эффективности защиты государственной   
тайны (ГТ).

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов.

Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи.

Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях.

Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в   
АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях.

Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой.

Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений г.Владикавказа.

Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб.

Обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия.

Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа.

Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа.

**4. Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице, размещенной в приложении к настоящей Программе.

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусматривает временную разбивку на три этапа:

первый этап - 2021 год;

второй этап - 2022 год;

третий этап - 2023 год.

**6. Механизм управления Программой**

Основные механизмы реализации Программы:

разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;

обеспечение Программы финансовыми ресурсами;

заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ.

Отдел информационных технологий и связи осуществляет руководство выполнением Программы:

уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные мероприятия Программы;

в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;

вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении.

**7. Ресурсное обеспечение Программы.**

Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета г.Владикавказа в объеме **113 971** тыс. руб., в том числе:

тыс. руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **Всего** |
| Бюджет г.Владикавказа | 38 923 | 38 011 | 37 037 | 112 371 |
| Бюджет РСО-Алания |  |  |  | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Итого: | **38 923** | **38 011** | **37 037** | **113 971** |

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета г.Владикавказа на соответствующий год.

**8. Управление реализацией Программы**

Исполнителями Программы являются Отдел информационных технологий и связи, Управление образования и другие структурные подразделения АМС г.Владикавказа.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Программы.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки результативности.

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной целевой программы индикаторам и показателям эффективности муниципальной целевой программы АМС г.Владикавказа в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации муниципальной целевой программы, перечня программных мероприятий;

об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной целевой программы;

о корректировке целевых индикаторов и других параметров муниципальной целевой программы;

об объемах финансирования муниципальной целевой программы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы.

Изменение целевых показателей эффективности на этапах реализации Программы приведены в таблице №1:

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Показатели** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступа сотрудников АМС г.Владикавказа  к справочно-правовым и ведомственным информационным системам | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, обеспеченных телефонной связью | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, обеспеченных доступом к сети Интернет в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Количество образовательных учреждений, имеющих доступ к сети интернет | ед. | 110 | 110 | 110 |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым ресурсам АМС г.Владикавказа | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Доля муниципальных служащих, обеспеченных современным техническим оборудованием | % | 60 | 80 | 100 |
| 1.7 | Количество образовательных учреждений, на территории которых установлены камеры видеонаблюдения | ед. | 110 | 110 | 110 |
| 1.8 | Количество камер видеонаблюдения, функционирующих на общественных территориях муниципального образования г.Владикавказ | ед. | 400 | 400 | 400 |
| **2. Обеспечение защиты информации** | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных служащих, уполномоченных на осуществление юридически значимого электронного взаимодействия и обеспеченных электронными подписями | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Уровень организации защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | % | 40 | 60 | 100 |
| 2.3 | Обеспечение защиты государственной тайны (ГТ) | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение к муниципальной программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденной постановлением администрации   
местного самоуправления г.Владикавказа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок испол-нения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Год финан-сирова-ния** | **в том числе:** | | |
| **Местный бюджет** | **Республи-канский бюджет** | **Внебюд-жетное** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1. | Сопровождение информационных систем  АМС г.Владикавказа | 2021-2023 гг. | 2021 | 2 300 | - | - | ОИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов |
| 2022 | 2 335 | - | - |
| 2023 | 2 425 | - | - |
| 1.2. | Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для  АМС г.Владикавказа | 2021-2023 гг. | 2021 | 900 | - | - | ОИТиС | Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и международной связи |
| 2022 | 945 | - | - |
| 2023 | 993 | - | - |
| 1.3 | Обеспечение доступа к сети Интернет для  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2021-2023 гг. | 2021 | 4 160 | - | - | ОИТиС, УО | Наличие доступа к сети Интернет в  АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 2022 | 4 368 | - | - |
| 2023 | 4 587 | - | - |
| 1.4. | Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений | 2021-2023 гг. | 2021 | 2 431 | - | - | ОИТиС, УО | Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях |
| 2022 | 2 431 | - | - |
| 2023 | 2 500 | - | - |
| 1.5. | Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования | 2021-2023 гг. | 2021 | 2 000 | - | - | ОИТиС | Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой |
| 2022 | 1 000 | - | - |
| 2023 | 1 000 | - | - |
| 1.6. | Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях | 2021-2023 гг. | 2021 | 7 140 | - | - | ОИТиС, УО | Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений  г.Владикавказа |
| 2022 | 7 140 | - | - |
| 2023 | 7 140 | - | - |
| 1.7. | Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ | 2021-2023 гг. | 2021 | 18 242 | - | - | ОИТиС | Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб |
| 2022 | 18 242 | - | - |
| 2023 | 18 242 | - | - |
| **2.        Обеспечение защиты информации** | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных подписей | 2021-2023 гг. | 2021 | 150 | - | - | ОИТиС,  структурные подразделения АМС | Обеспечение возможности юридически значимого электронного взаимодействия |
| 2022 | 150 | - | - |
| 2023 | 150 | - | - |
| 2.2. | Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн) | 2021 г. | 2021 | 1 600 | - | - | ОИТиС | Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2.3. | Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ) | 2022 г. | 2021 | - | - | - | ОИТиС | Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа |
| 2022 | 1 400 | - | - |
| 2023 | - | - | - |
|  | | | 2021 | **38 923** | - | - |  | |
| 2022 | **38 011** | - | - |
| 2023 | **37 037** | - | - |
| **Всего** | **113 971** | - | - |