УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**г. ВЛАДИКАВКАЗА»**

г. Владикавказ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» |
| Основание для разработки программы (дата, номер и наименование нормативных актов) | - ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания»; - ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление № 721 от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа». |
| Заказчик программы | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| Руководитель программы | Дзуцев Т.А. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| Разработчик программы | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| Координатор программы  (\*при необходимости) | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Основные задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;  - обеспеченность транспортного обслуживания населения;  -покрытие убытков;  - обеспечение уставной деятельности. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | - площадь содержания дорог улично-дорожной сети – 1 500 000 м²;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 73%;  - увеличение пропускной способности, на 20%;  - обеспечение безопасности движения, до 100%;  - сокращение простоев подвижного состава на линии, до 100%;  - соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта, до 100%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2023 годы |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | **Подпрограмма 1.** «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»  **Подпрограмма 2.** «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»  **Подпрограмма 3.** «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г.Владикавказа»  **Подпрограмма 4.** «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа, ВМБУ «Владикавказские дороги», ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством, МУП «ВладТрамвай». |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.  Общий объем финансирования – 2 445 909,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2021 год – 797 952,30 тыс. рублей;  2022 год – 823 996,00 тыс. рублей;  2023 год – 823 961,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы направлена на:  - поддержание в надлежащем состоянии городских улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения, до 100%  - удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом до 100%.  Ремонт асфальтобетонного покрытия 1 200 000м²:  - текущий ремонт автодорог – 100 000 м²;  - ремонт автодорог – 1 100 000 м². |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблем по развитию транспортной инфраструктуры г.Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода к решению вышеуказанных задач, что окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного передвижения жителей и гостей города.

Муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры г.Владикавказа формируется ежегодно исходя из выделенных средств из соответствующих бюджетов и основывается на необходимости содержания городской улично-дорожной сети в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии и необходимости обеспечения качественной дорожной инфраструктурой максимального количества граждан.

По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, по состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2018 год во Владикавказе ежегодно производится ремонт около 0,5 млн кв.м автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными сроками 7-8 лет, ежегодный объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.

В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских перевозок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей города Владикавказа.

Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа. Нагрузка на дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем составляет 380 авт./час.

Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным дорогам оценивается в размере 12 000 авт./сутки.

Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.

Для этого необходима реализация мероприятий по повышению эффективности использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых и реконструкции существующих магистралей.

Систематическое выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Владикавказа напрямую связано с продлением срока службы дорожных покрытий, увеличением межремонтных сроков, способствующих эффективной и бесперебойной работе элементов городского дорожного хозяйства.

Вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания городских автомобильных дорог связаны с вопросами обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог. В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа.

Для решения задач транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа необходимо обеспечить сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть и развивать электротранспорт и автотранспорт.

**2. Цель и задачи программы**

Разработка и реализация программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» осуществляется в целях обеспечения:

1) развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:

-совершенствование системы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ;

-повышение степени удовлетворенности населения качеством обслуживания общественным транспортом;

-повышение уровня оказания услуг общественным транспортом населению города;

-улучшение качества и повышение безопасности дорог;

-улучшение технического состояния автопарка общественного транспорта;

-реконструкция и ремонт автомобильных дорог;

-увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;

-обеспечение уставной деятельности предприятий.

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города. Так же на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всему городу.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности**

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы» являются:

-реализация программы, направленной на содержание городских улиц и дорог на высоком уровне до 68% дорог;

-повышение безопасности дорожного движения;

-повышение степени удовлетворенности населения уровнем обслуживания общественным транспортом до 100%;

-развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности:

-увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава 100%;

-отсутствие ущерба для экологии города;

-снижение количества ДТП.

**4. Перечень мероприятий программы**

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.

Таблица№1

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансиро-вания** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **республи-канский бюджет** | **федераль-ный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** | **5 740,00** |  |  | УТДС АМС г. Владикавказа | Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| **2022 год** | **5 740,00** |  |  |
| **2023 год** | **5 740,00** |  |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2021-2023 | 2021 год | 5 740,00 |  |  |
| 2022 год | 5 740,00 |  |  |
| 2023 год | 5 740,00 |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»** | **2021-2023** | **2021 год** | **63 000,00** |  |  | МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа | Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. |
| **2022 год** | **63 000,00** |  |  |
| **2023 год** | **63 000,00** |  |  |
| 2.1 | Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП «ВладТрамвай» | 2021-2023 | 2021 год | 63 000,00 |  |  | МУП "ВладТрамвай" |
| 2022 год | 63 000,00 |  |  |
| 2023 год | 63 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** | **34 590,00** | **245 298,80** | **400 000,00** | ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством | Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения |
| **2022 год** | **52 638,00** | **253 294,50** | **400 000,00** |
| **2023 год** | **52 613,00** | **253 284,50** | **400 000,00** |
| 3.1 | Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов | 2017-2020 | 2021 год | 22 992,00 |  |  |
| 2022 год | 22 040,00 |  |  |
| 2023 год | 22 040,00 |  |  |  |
| 3.2 | Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021-2023 | 2021 год |  | 164 322,80 |  |
| 2022 год |  | 173 734,50 |  |
| 2023 год |  | 173 734,50 |  |
| 3.3 | Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021-2023 | 2021 год | 10 623,00 |  |  |
| 2022 год | 10 623,00 |  |  |
| 2023 год | 10 623,00 |  |  |
| 3.4 | Ремонт автомобильных дорог | 2021-2023 | 2021 год |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 19 000,00 |  |  |  |  |
| 2023 год | 19 000,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа) | 2021-2023 | 2021 год |  | 80 966,00 | 400 000,00 |  |  |
| 2022 год |  | 79 560,00 | 400 000,00 |  |  |
| 2023 год |  | 79 560,00 | 400 000,00 |  |  |
| 3.6 | Разработка проектно-сметной документации | 2021-2023 | 2021 год  2022 год  2023 год | 975,00  950,00  950,00 |  |  |  |  |
| **4** | **Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** | **49 323,50** |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» | Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| **2022 год** | **49 323,50** |  |  |
| **2023 год** | **49 323,50** |  |  |
| 4.1 | ВМКУ «Дорожный фонд» | 2021-2023 | 2021 год | 4 485,00 |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» |
| 2022 год | 4 485,00 |  |  |
| 2023 год | 4 485,00 |  |  |
| 4.2 | ВМБУ «Владикавказские дороги» | 2021-2023 | 2021 год | 44 838,50 |  |  | ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| 2022 год | 44 838,50 |  |  |
| 2023 год | 44 838,50 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2021 год** | **152 653,50** | **245 298,80** | **400 000,00** |  | |
| **2022 год** | **170 701,50** | **253 294,50** | **400 000,00** |
| **2023 год** | **170 676,50** | **253 284,50** | **400 000,00** |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **494 031,50** | **751 877,80** | **1 200 000,00** |

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется с участием подведомственных муниципальных организаций г. Владикавказ (ВМБУ «Владикавказские дороги, ВМКУ «Дорожный фонд», МУП "ВладТрамвай"), а также подрядных организаций, согласно перечню, предусмотренному данной программой и в соответствии с действующим законодательством.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы»:

Общий объем финансирования – 2 445 909,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2021 год – 797 952,30 тыс. рублей;

2022 год – 823 996,00 тыс. рублей;

2023 год – 823 961,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;

2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;

2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;

2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;

2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 2 091 718,80 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 679 888,80 тыс. рублей;

2022 год – 705 932,50 тыс. рублей;

2023 год – 705 897,50 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 147 970,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;

2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;

2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

**8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения**

Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы программы».

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:



E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации мероприятий муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы» |
| Основные задачи подпрограммы | обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;  организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;  осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | УТДС АМС г. Владикавказа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказа.  Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:  2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;  2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;  2023 год – 5 740,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023» годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100%  Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы»

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финан-сирова-**  **ния** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **республи-канский бюджет** | **федераль-ный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** | **5 740,00** |  |  | УТДС АМС г. Владикавказа | Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| **2022 год** | **5 740,00** |
| **2023 год** | **5 740,00** |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2021-2023 | 2021 год | 5 740,00 |  |  |
| 2022 год | 5 740,00 |
| 2023 год | 5 740,00 |
| **ИТОГО:** | | | **2021 год** | **5 740,00** |  |  |  | |
| **2022 год** | **5 740,00** |  |  |
| **2023 год** | **5 740,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **17 220,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:

- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;

- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;

2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;

2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

**8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».

**Подпрограмма 2**

**«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» |
| Цель подпрограммы | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках городским наземным электрическим транспортом |
| Основные задачи подпрограммы | Обеспечение уставной деятельности МУП «ВладТрамвай». |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Покрытие части убытков от деятельности МУП «ВладТрамвай».  Индикаторами Подпрограммы будут являться:  -увеличение пропускной способности;  -обеспечение безопасности движения;  -снижение затрат на ремонтные работы;  -сокращение простоев подвижного состава на линии;  -соблюдение графика движения городского электротранспорта.  Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом в г. Владикавказе. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | МУП «ВладТрамвай», УТДС АМС г. Владикавказа. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.  Общий объем финансирования – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;  2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;  2023 год – 63 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках городским наземным электрическим транспортом. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г.Владикавказе осуществляются предприятием МУП «ВладТрамвай» по 9 муниципальным маршрутам:

- маршрут № 1, 4 – «БАМ»;

- маршрут № 7, 8 – «Планы»;

- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный);

- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный);

- маршрут № 6 – аварийный

с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.

На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники. С 2016 года 15 трамвайных вагонов отреставрированы.

В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят более 30 единиц трамваев. Пассажиропоток 4 176,7 тыс. человек в год (2019).

Вместе с тем:

- общая протяженность трамвайных путей – 56 000 м;

- отремонтировано трамвайных путей – 2815 м;

- необходимо отремонтировать трамвайных путей – 53 185 м;

- общее количество трамвайных вагонов – 34 единицы (из них: 32 вагона и 2 снегоуборочные техники);

Дальнейшее развитие требует модернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания населения города Владикавказа.

Маршрутная сеть сформирована на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем анализа плотности маршрутной сети городского пассажирского транспорта.

Настоящая Подпрограмма разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", относящего транспортное обеспечение населения к вопросам местного значения.

Основной проблемой в работе МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.

Специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью настоящей Подпрограммы является повышение качества пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом, удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках горродским наземным электрическим транспортом, совершенствование системы управления городским наземным электрическим транспортом и развитие экологически чистого вида городского пассажирского транспорта.

Основной задачей данной Подпрограммы является обеспечение уставной деятельности предприятий МУП «ВладТрамвай».

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности**

В результате реализации Подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности Подпрограммы будет являться:

- дальнейшее обеспечение деятельности МУП «ВладТрамвай» по транспортному обслуживанию населения г. Владикавказа городским наземным электрическим транспортом;

- сохранение пассажирских перевозок предприятия на должном уровне и уровня обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом (соблюдение графиков движения);

- предотвращение банкротства предприятия МУП «ВладТрамвай»;

В ходе реализации Подпрограммы предполагается получение следующих результатов:

1.Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским транспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок).

2.Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки на городском электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава.

3.Отсутствие ущерба для экологии города.

4.Снижение количества ДТП.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **республи-канский бюджет** | **федеральный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»** | **2021-2023** | **2021 год** | **63 000,00** |  |  | МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа | Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. |
| **2022 год** | **63 000,00** |  |  |
| **2023 год** | **63 000,00** |  |  |
| 1.1 | Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП «ВладТрамвай» | 2021-2023 | 2021 год | 63 000,00 |  |  | МУП "ВладТрамвай" |
| 2022 год | 63 000,00 |  |  |
| 2023 год | 63 000,00 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2021 год** | **63 000,00** |  |  |  | |
| **2022 год** | **63 000,00** |  |  |
| **2023 год** | **63 000,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **189 000,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в течение 2021-2023 годов.

Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа) совместно с разработчиком Подпрограммы (Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;

2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;

2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

**8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9.Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021-2023 гг., а использование средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:

- повышение качественных показателей электрического транспорта (по количеству выпущенных вагонов, выполненных рейсов, времени работы);

- сокращение простоев подвижного состава на линии;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ;

- обеспечение безопасности движение.

**Подпрограмма 3**

**«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог)**

**г. Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Владикавказе. |
| Основные задачи подпрограммы | 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.  2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии.  3. Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно составит 400,0 тыс. м2.  2. Площадь содержания автомобильных дорог улично-дорожной сети составит 1 500 000 м².  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям увеличится, до 73 %. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.  Общий объем финансирования – 2 091 718,80 тыс. рублей, в т.ч.:  2021 год – 679 888,80 тыс. рублей;  2022 год – 705 932,50 тыс. рублей;  2023 год – 705 897,50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание городских улиц и дорог в нормативном состоянии, повышение уровня безопасности дорожного движения.  Ремонт асфальтобетонного покрытия 1 200 000 м²:  - текущий ремонт улично-дорожной сети – 100 000 м²;  - ремонт участков автодорог – 1 100 000 м².  По итогам реализации подпрограммы ожидается минимизация транспортных заторов, повышение комфортности проживания, повышении экологичности проживания в городе и развитие инвестиционного, внешнеторгового и туристского потенциала города. |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и правилам. Это достигается путем проведения комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию улично-дорожной сети г. Владикавказа.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью реализации Подпрограммы является надлежащее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности**

- Поддержание городских улиц и дорог на высоком уровне, повышение безопасности дорожного движения.

- Увеличение количества дорог с дорожным покрытием, отвечающем нормативным требованиям.

- Увеличение количества улиц, дворовых территорий, отвечающих современным нормам.

-Поддержание городских улиц и дорог в надлежащем состоянии, повышение безопасности дорожного движения.

Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 м²:

- текущий ремонт автодорог – 100 000 м²;

- ремонт автодорог – 1 100 000 м².

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполне-ния** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
| **Год**  **финанси-рования** | **в том числе:** | | |  |  |
| **местный бюджет** | **республи-канский бюджет** | **федераль-ный бюджет** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** |  |  |  | «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством | Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения |
| **2022 год** |  |  |  |
| **2023 год** |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
| 1.4 | Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов | 2017-2020 | 2017 год | 17 751,10 |  |  |
| 2018 год | 15 012,90 |  |  |
| 1.5 |  | 2017-2020 | 2017 год | 7 333,20 | 450 794,30 |  |
| Софинансирование по строительству дорог | 2018 год | 25 000,00 | 350 000,00 |  |
|  | 2019 год |  |  |  |
|  | 2020 год |  |  |  |
| 1.6 | Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2020 | 2017 год |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |
| 2019 год |  | 231 292,70 |  |
| 2020 год |  | 313 475,60 |  |
| 1.7 | Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2020 | 2017 год |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |
| 2019 год | 25 000,00 |  |  |
| 2020 год | 19 570,40 |  |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации | 2017-2020 | 2017 год |  |  |  |
| 2018 год | 192 055,50 |  |  |
| 2019 год | 67 833,50 |  |  |
| 2020 год | 35 329,30 |  |  |
| 1.9 | Ремонт автомобильных дорог | 2017-2020 | 2017 год |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |
| 2019 год | 10 000,00 |  |  |
| 1.10 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г. Владикавказа | 2017-2020 | 2017 год |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |
| 2019 год |  | 115 635,00 | 400 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **40 616,60** | **450 794,30** |  |  | |
| **2018 год** | **232 068,40** | **350 000,00** |  |
| **2019 год** | **124 296,10** | **350 000,00** | **400 000,00** |
| **2020 год** | **82 614,80** | **442 245,30** | **400 000,00** |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **479 595,90** | **1 593 039,60** | **800 000,00** |

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 2 091 718,80 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 679 888,80 тыс. рублей;

2022 год – 705 932,50 тыс. рублей;

2023 год – 705 897,50 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.

**8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».

**Подпрограмма 4**

**«Содержание подведомственных учреждений**

**УТДС АМС г. Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| Основные задачи подпрограммы | Создание условий для эффективного решения вопросов, связанных с деятельностью учреждений, подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Реализация целей муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы» в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100% |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Владикавказа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа  Общий объем финансирования – 147 970,50 тыс. рублей, в т.ч.:  2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;  2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;  2023 год – 49 323,50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы» в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100% |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цели:

- улучшение качества дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

В рамках указанных целей предусматривается реализация (решение) следующих задач:

- капитальный, текущий ремонт дорог;

- строительство и техническое обслуживание светофорных объектов;

- установка дорожных знаков;

- работы по разметке дорожного полотна.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и**

**показатели эффективности**

- Освоение денежных средств, предусмотренных в подпрограмме для ремонта дорог из местного бюджета - 95-100%;

- Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы будет выражена в минимизации транспортных заторов, повышении комфортности проживания, повышении экологичности проживания в городе и развитие инвестиционного, внешнеторгового и туристского потенциала города Владикавказа.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС

г. Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **республи-канский бюджет** | **федеральный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2021-2023** | **2021 год** | **49 323,50** |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» | Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| **2022 год** | **49 323,50** |  |  |
| **2023 год** | **49 323,50** |  |  |
| 1.1 | ВМКУ «Дорожный фонд» | 2021-2023 | 2021 год | 4 485,00 |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» |
| 2022 год | 4 485,00 |  |  |
| 2023 год | 4 485,00 |  |  |
| 1.2 | ВМБУ «Владикавказские дороги» | 2021-2023 | 2021 год | 44 838,50 |  |  | ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| 2022 год | 44 838,50 |  |  |
| 2023 год | 44 838,50 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2021 год** | **49 323,50** |  |  |  | |
| **2022 год** | **49 323,50** |  |  |
| **2023 год** | **49 323,50** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **147 970,50** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Подпрограмма по содержанию подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь, согласно срокам, оговоренным в контрактах.

- работы по техническому обслуживанию светофорных объектов, установке дорожных знаков в течение всего года.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего – 147 970,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;

2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;

2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

**8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"

**Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Протяженность, м** | **Площадь покрытия, м2** |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия на ул**.Строителей Транскама** (от ул.Московская до гр. с.Ногир и от Архонского шоссе до гр. с.Ногир) | 0,67 | 6365 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия на ул**.Кабардинская** (от ул.Кантемирова до подъезда к детским лагерям) | 1,82 | 11830 |
| 3 | Капитальный ремонт **ул.Чермена Баева и ул.Гаппо Баева** (от пл.Свободы до пл.Штыба) | 0,785 | 9072 |
| 4 | Капитальный ремонт **пр.Коста** (от ул.Нальчикской до ул.С.Мамсурова) | 0,714 | 5835 |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Августовских событий** (от ул.Кирова до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до ул.Чкалова) | 0,65 | 7331 |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Ардонская** (от ул.Кубалова до пр.Коста) | 1,1 | 28889 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Ардонская** (от ул.Барбашова до ул.Кубалова) | 0,9 | 25676 |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Ардонская** (от ул.Кольбуса до ул.Барбашова) | 1,27 | 33409 |
| 9 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.В.Абаева** (от №63 до №89) | 1,55 | 19789 |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Весенняя** (от ул.Цоколаева до ул.Дзусова) | 1,2 | 13881 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Гадиева** (от ул.Коцоева до ул.Зангиева и от пр.Коста до ул.Ардонская) | 0,257 | 4891 |
| 12 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Зангиева** (от ул.С.Мамсурова до тупика) | 1,281 | 11522 |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Куйбышева** (от ул. Тамаева до ул.Маркуса) | 0,18 | 2490 |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Л.Толстого** (от ул.Ростовская до ул.Яшина) | 0,882 | 13393 |
| 15 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Леонова** (от ул. Московской до ул.50 лет Октября) | 0,713 | 1295 |
| 16 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Маркуса** (от ул. Куйбышева до ул.Кирова) | 0,435 | 9476 |
| 17 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Церетели** (от ул. Ватутина до ул.Ботоева) | 0,391 | 4979 |
| 18 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Цаголова** (от пл. Штыба до ул.Мордовцева) | 0,317 | 4344 |
| 19 | Ремонт дорожного покрытия по **шоссе Черменское** (от ул.Ставропольская до Черменского круга) | 1,12 | 25186 |
| 20 | Ремонт дорожного покрытия по **пл.Штыба** (от ул.Г.Баева до тупика) | 0,275 | 4880 |
| 21 | Ремонт дорожного покрытия по **пр.Коста** (от ул.Гугкаева до ул.Нальчикская) | 2,8 | 71367 |
| 22 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Дзержинского** (от ул.Коцоева до пр.Коста) | 0,446 | 8033 |
| 23 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.З.Космодемьянской** (от ул.К.Кесаева до пр.Коста) | 0,287 | 3512 |
| 24 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.С.Мамсурова** (от ул.Коцоева до ул.Ардонская) | 0.489 | 7679 |
| 25 | Ремонт дорожного покрытия по **ул.Яшина** (от ул.Л.Толстого до ул.Титова) | 0,265 | 3810 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

**Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Протяженность, м** | **Площадь покрытия, м2** |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.**Лагкути** (от пр.Коста до ул.Бр.Темировых) | 1,28 | 13440 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Армянская** (от ул.Комсомольская до ул.Ч.Баева) | 0,86 | 13760 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Маркова** (от ул.Кирова до ул.Чапаева) | 1,47 | 35280 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Сады Шалдона** и ул.Садовая | 0,65 | 9100 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Ватутина** (от ул.К.Хетагурова до ул.Куйбышева) | 1,36 | 34000 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Цаголова** (от ул.К.Хетагурова до ул.Колиева) | 0,51 | 5680 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Б.Ватаева** (от пер.Мамисонский до ул.Кирова) | 0,68 | 5780 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Интернациональная** (от ул.Чкалова до ул.Л.Толстого) | 0,57 | 5700 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Бзарова** (от ул.Иристонская до ул.Остаева) | 0,59 | 5310 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул.**Защитников Осетии (**от ул.В.Абаева до ул.Коммунаров**)** | 1,5 | 12000 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

**Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Протяженность, м** | **Площадь покрытия, м2** |
| 1 | ул.Первомайская (от пр.Доватора до ул.Калоева) | 0,85 | 7600 |
| 2 | ул.Гагарина (от пр.Доватора до пр.Коста) | 1,15 | 10350 |
| 3 | Уличный проезд (от ул.Гастелло до пр.Доватора) | 0,48 | 2880 |
| 4 | ул.Н.Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Ставропольской) | 1,0 | 12000 |
| 5 | ул.Ставропольская (от ул.Н.Солдата до ул.Черменское шоссе) | 0,83 | 6580 |
| 6 | пер.Транспортный (от ул.Иристонская до ул.Чапаева) | 0,45 | 3150 |
| 7 | ул.Горького |  |  |
| 8 | ул.Черноморская |  |  |
| 9 | ул.Ботоева |  |  |
| 10 | ул.Бр.Темировых |  |  |
| 11 | ул.Бритаева |  |  |
| 12 | ул.Бутаева |  |  |
| 13 | ул.Зеленая |  |  |
| 14 | ул.Веселая |  |  |
| 15 | ул.Газданова |  |  |
| 16 | ул.Галковского |  |  |

**Пояснительная записка**

**к проекту муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2021-2023 годы» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2021-2023 годы» от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»;
2. Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»;
3. Подпрограмма 3 «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»;
4. Подпрограмма 4 «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа».

Программа формируется ежегодно исходя из выделенных средств из соответствующих бюджетов и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строительным нормам и правилам.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств следующих бюджетов:

- бюджет муниципального образования г. Владикавказ;

- бюджет РСО-Алания;

- Федеральный бюджет РФ.

Общий объем финансирования составляет 2 445 909,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

- 2021 год – 797 952,30 тыс. рублей;

- 2022 год – 823 996,00 тыс. рублей;

- 2023 год – 823 961,00 тыс. рублей.

Система мероприятий Программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы» составлена в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».

Начальник Управления Т.А. Дзуцев